## Slide 1
Титов Илья, ЭФБО-08-25
Сидорова Юлия, ЭФБО-08-25
Шилов Захар, ЭФБО-08-25
Трофименко Дмитрий, ЭФБО-08-25
Савин Виталий, ЭФБО-08-25
«Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС)»
Основы проектной деятельности
Ссылка на сайт

## Slide 2: Цель проекта:
Разработать автоматизированную библиотечную информационную систему для учета выдачи и возврата книг, обеспечивающую контроль просрочек, автоматическое формирование отчетности и снижение доли просроченных выдач до 5%
Основные сведения:
Название проекта: «АБИС»
№ кейса: 8
Участники и роли:
Титов -TeamLead
Шилов - Backend
Сидорова - Backend
Трофименко - Frontend
Савин - Frontend
Заказчик проекта:
Сроки: 2 мес
Задачи проекта:
Разработка модуля учета выдачи и возврата книг с бизнес-правилами;
Разработка отчета «Просрочки» с расчетом ключевых показателей;
Импорт/экспорт данных и разграничение ролей доступа;
Моделирование бизнес-процессов и документация (BPMN + Event Storming).

## Slide 3: Актуальная проблема:
Высокий процент просрочек возврата книг из-за отсутствия автоматизированного контроля и ручного учета, что приводит к снижению оборачиваемости фонда, дополнительным трудозатратам библиотекарей и неудовлетворенности читателей.
Выгода от реализации и основные метрики
Сокращение трудозатрат
Повышение оборачиваемости фонда
Прозрачность учёта
Удовлетворенность читателей

## Slide 4: Результаты проекта:
1. Автоматизированный учет выдачи и возврата книг
Что создано: Веб-приложение с формами для регистрации выдачи и возврата книг, автоматическим расчетом даты возврата (issue_date + 14 дней) и блокировкой повторной выдачи.
Связь с проблемой: Устраняет ручной учет в Excel и бумажных формулярах, исключает риск потери данных и конфликты при выдаче.
Связь с выгодой: Сокращает время библиотекаря на оформление операций, обеспечивает прозрачность и достоверность учета.
2. Отчет «Просрочки» с аналитикой и экспортом в CSV
Что создано: Интерактивный отчет, который автоматически выявляет должников, рассчитывает дни просрочки, показывает долю просроченных выдач, средний срок оборота книги и ТОП-5 читателей/книг по просрочке. Реализована выгрузка в CSV.
Связь с проблемой: Устраняет дни ручной работы по поиску должников и формированию списков просрочек.
Связь с выгодой: Библиотекарь получает актуальный список должников за минуту, заведующий — достоверные KPI для управления фондом.
3. Импорт данных из CSV и разграничение ролей доступа
Что создано: Механизм импорта каталога книг и списка читателей из CSV-файлов. Система аутентификации с тремя ролями: библиотекарь (выдача/отчет), администратор (импорт/настройки), читатель (личный кабинет).
Связь с проблемой: Обеспечивает быструю загрузку начальных данных, исключает дублирование, защищает данные от несанкционированного доступа.
Связь с выгодой: Снижает трудозатраты на ввод данных, повышает безопасность и доверие к системе.
КРИТЕРИИ УСПЕХА
Проект считается успешно реализованным, если выполнены следующие условия:
Доля просроченных выдач снижена до 5% и ниже (измеряется встроенным отчетом).
Средний срок оборота книги составляет 14 дней или менее (рассчитывается автоматически).
Формирование отчета «Просрочки» занимает менее 1 минуты при загрузке 100+ записей.
Конфликты выдачи полностью исключены — система не позволяет выдать книгу с активной выдачей.
Импорт CSV выполняется без создания дубликатов, данные загружаются корректно.
Ролевая модель работает: библиотекарь не имеет доступа к настройкам, читатель видит только свои выдачи.
Документация принята заказчиком — BPMN, ERD и User Stories согласованы и понятны.
Система развернута и передана в эксплуатацию в срок до 30.06.2026.

## Slide 5: Группы пользователей
Администратор
Библиотекарь
Читатель

## Slide 6: Приоритизация требований
Must
Регистрация выдачи книги
Регистрация возврата книги
Отчет «Просрочки»
Аутентификация и роли
Экспорт отчета в CSV
Could
Продление срока возврата
Расчет штрафа за просрочку
Поиск по книгам и читателям
Визуальная индикация просрочки
Should
Личный кабинет читателя
Фильтрация отчета «Просрочки»
Автоматическое уведомление о скором возврате
Медианная просрочка
Won’t
Интеграция с 1С
Мобильное приложение
Уведомления через Telegram/SMS
Резервирование (бронирование) книг
MoSCoW

## Slide 8: Схема процесса

## Slide 9: Команда проекта
Титов Илья -TeamLead. Основная документация проекта, распределение ролей, помощь.
Шилов Захар - BackEnd. Главный разработчик back, подключение сервера, добавление домена.
Трофименко Дмитрий - FrontEnd. Главный разработчик front, создание макета проекта, основное оформление внешней части сайта.
Сидорова Юлия - BackEnd. Второй разработчик back, добавление и создание базы данных, помощь с документацией.
Савин Виталий - FrontEnd. Второй разработчик front, оформление регистрационных страниц и оформление сценариев.

## Slide 10: RACI-матрица
Спонсор проекСпонсор проекта та | Менеджер проекта | Аналитик | Разработчик | Администратор | Консультант
Сбор и анализ требований | I | A | R | I | I
Разработка ERD | I | C | R | A | I
Разработка BPMN | I | C | R | I | I
Формирование User Stories | I | C | R | I | I
Утверждение ТЗ | A | R | C | C | I
Разработка моделей Django | I | C | I | R/A | I
Реализация CRUD книг/читателей | I | C | I | R/A | I
Реализация выдачи/возврата | I | C | I | R/A | I
Реализация отчета «Просрочки» | I | C | C | R/A | I
Импорт/экспорт CSV | I | C | I | R/A | I

## Slide 11: Roadmap проекта

## Slide 12: Связь экранов UI

## Slide 13: Test cases
ТС-001
Регистрация:
1) Нажать кнопку Вход на главной странице
2) Нажать на кнопку Зарегестрироваться
3) Ввести данные и нажать кнопку регистрации
4) Готово
——————————————————————————————————
ТС-002
Выход из системы:
1) На авторизованной странице нажать кнопку Выйти
2) Готово
——————————————————————————————————
ТС-003
Вход на сайт(с АКК):
1) Нажать кнопку Вход на главной странице
2) Ввести данные и нажать кнопку Входа
3) Готово
——————————————————————————————————
ТС-004
Просмотр каталога:
№1 Для неавторизованного пользователя
1) Вписать название книги или автора в поисковую строку
2) Готово
№2 Для авторизованного пользователя
1) Выбрать вкладку Каталог
2) Вписать название книги или автора в поисковую строку
3) Готово
ТС-005
Экспорт книг библиотекарем(Админ может так же экспортировать пользователей в вкладке Пользователи):
1) Выбрать вкладку Данные
2) Нажать кнопку Экспорт
3) Готово
——————————————————————————————————
ТС-006
Смена статуса пользователя(У админа):
1) Перейти во вкладку Пользователи
2) Выбрать пользователя
3) Сменить статус
4) Готово
——————————————————————————————————
ТС-007
Добавление книги(Только у админа):
1) Перейти во вкладку Каталог
2) Заполнить данные о книге
3) Нажать кнопку Добавить книгу
4) Готово
——————————————————————————————————
ТС-008
Запрос книги(Читатель):
1) Перейти во вкладку Каталог
2) Выбрать книгу
3) Нажать на кнопку Запросить книгу
4) Готово
(Смотреть статус заказа можно во вкладке Мои запросы)

## Slide 14: Доменная модель

## Slide 15: BPMN

## Slide 16: Технологический стек
Backend
Python 3.14.3 Основной язык программирования
Django 6.0.2 Веб-фреймворк, MVC-архитектура, ORM
PostgreSQL 14.x Реляционная база данных
Gunicorn 25.1.0 WSGI-сервер для продакшена
psycopg2-binary 2.9.11 Драйвер PostgreSQL для Django
python-decouple 3.8 Управление переменными окружения
Pillow 10.0.0 Обработка изображений (обложки книг)
---
Frontend
HTML5 — Структура страниц
CSS3 — Стилизация интерфейсов
JavaScript ES6+ Клиентская логика, динамическое обновление
Manrope — Основной шрифт (Google Fonts)
---
Серверная инфраструктура
Nginx Веб-сервер, reverse-proxy, раздача статики и медиа
Gunicorn WSGI-сервер для Django
Ubuntu 22.04 Операционная система на VPS
AdminVPS Хостинг-провайдер
Let's Encrypt SSL-сертификаты (HTTPS)

## Slide 17: Данные ERD

## Slide 18: Риски проекта
№ | Описание | Вероятность | Последствия | Стратегия реагирования
1 | Неверная логика расчета просрочек (особенно на границах дат) | Средняя | Высокие | Снижение — разработать подробные тест-кейсы с граничными условиями, провести код-ревью, согласовать формулу с заказчиком до разработки
2 | Изменение требований к отчетности в процессе разработки | Средняя | Высокие | Снижение — утвердить макеты отчетов с заказчиком на этапе анализа, использовать гибкий подход (Agile) с демо каждые 2 недели, заложить буфер времени
3 | Низкая квалификация библиотекарей для работы с веб-интерфейсом | Низкая | Средние | Снижение — разработать простой и интуитивный интерфейс, провести обучение (1-2 занятия), подготовить видеоинструкцию
Значения вероятности: низкая, средняя, высокая
Значения последствий: низкие, средние, высокие
Высокая |  |  | 
Средняя |  | Риск 1 | Риск 2
Низкая | Риск 3 |  | 
 | Низкие | Средние | Высокие
Матрица рисков
Легенда
Вероятность
Последствия

## Slide 19: Макеты экранов

## Slide 20: Проект решения
Утвердить параметры проекта «________»
Утвердить руководителем проекта _________
Выделить ресурсы для реализации проекта «________»

## Slide 21
Основы проектной деятельности
Вопросы